Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 04.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 08:40: Correzione Test di Recupero  Dalle 08:40 fino alle 09:05: Presentazione possibile Progetto 2° Progetto  Dalle 10:05 fino alle 11:35: Implementazione, Pagina Risultati  Dalle 11:35 fino alle 14:00: Documentazione, 3.4 Pianificazione e 4.2 Design delle interfacce  Dalle 14:00 fino alle 14:30: Implementazione, Pagina Risultati  Dalle 14:30 fino alle 15:00: Esercitazione (Ore saltate)  Dalle 15:00 fino alle 15:45: Implementazione, Pagina Risultati |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Abbiamo saltato 30 minuti, i quali verranno recuperati a casa |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In questo momento mi trovo pari con la pianificazione, siccome ho quasi finito la pagina dei risultati |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione dovrei finire la pagina e iniziare coi test |