Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 08:20 fino alle 09:50: Implementazione, Pagina Risultati  Dalle 10:05 fino alle 11:35: Implementazione, Pagina Risultati  Dalle 12:30 fino alle 14:00: Implementazione, Pagina Risultati  Dalle 14:00 fino alle 15:45: Implementazione, Pagina Risultati |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In questo momento mi trovo più avanti rispetto alla pianificazione, siccome ho ancora 4 ore e 30 minuti da poter recuperare a casa |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Durante il recupero finirò Pagina Risultati, e arriverò a un buon punto con la documentazione, invece, per la prossima lezione finirò la documentazione ed eseguirò i test |