Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 09:50: Discussione su come svolgere la presentazione  Dalle 10:05 fino alle 11:35: Documentazione, 3.4 Pianificazione, 3.5 Analisi dei mezzi, 3.5.1 Software, 3.5.2 Hardware, 4 Progettazione, 4.1 Design dell’architettura del sistema, 4.2 Design delle interfacce, 4.3 Design Procedurale, 4.3.1 Diagramma di flusso, 4.3.2 Diagramma delle classi  Dalle 12:30 fino alle 13:45: Implementazione, Pagina Domande  Dalle 13:45 fino alle 14:00: Diario  Dalle 14:15 fino alle 15:45: Visita Medica (Ore saltate) |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho saltato 2 ore per via di una visita medica, quindi non sono potuto andare avanti col progetto a scuola. Queste 2 ore le recupererò a casa. Giorno di Recupero: 03.12.2024 |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In questo momento mi trovo pari con la pianificazione, siccome sto andando avanti con la Pagina Domande |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Il recupero delle 2 ore a casa mi porterebbe a un buon punto con la Pagina Domande. Nella prossima lezione comunque, farò il recupero della verifica di Use Case e SwimLane, inizierò con il Gantt consuntivo e continuerò la Pagina Domande |