Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 27.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 09:50: Implementazione, Pagina Domande  Dalle 10:05 fino alle 10:50: Generazione Domande  Dalle 10:50 fino alle 11:20: Continuazione Gantt Consuntivo  Dalle 11:20 fino alle 11:35: Diario  Dalle 12:30 fino alle 15:45: Teatro (Ore saltate) |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Abbiamo saltato 4 ore per via di un Teatro, quindi non siamo potuti andare avanti col progetto a scuola. Queste 4 ore le recupereremo a casa. Giorno di recupero: |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In questo momento non mi trovo ancora pari con la pianificazione, siccome non ho ancora finito la pagina delle domande |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Durante queste 4 ore di recupero a casa, dovrei finire la pagina delle domande, e durante la prossima lezione inizierò la pagina dei risultati |