Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 25.09.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 9:30: Teoria Diagrammi di Flusso  Dalle 9:30 fino alle 11:15: Gantt  Dalle 11:15 fino alle 11:35: Diagramma di Flusso (AD)  Dalle 12:30 fino alle 14:00: Diagramma di Flusso (AD)  Dalle 14:15 fino alle 15:30: Design GUI  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Documentazione e Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In questo momento non mi trovo pari con la pianificazione, siccome nella prossima lezione dovrò finire il design UI |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione continuerò con la progettazione, dovrò finire il desgin UI e iniziare il diagramma dell’architettura, la definizione delle funzioni, la scelta della tecnologia e la definizione dei test |