Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Dalle 8:20 fino alle 10:30: Esercizio su Use Case e SwimLane  Dalle 10:30 fino alle 11:35: Definizione dei Test  Dalle 12:30 fino alle 13:30: Definizione dei Test  Dalle 13:30 fino alle 15:30: Implementazione, Pagina Username  Dalle 15:30 fino alle 15:45: Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In questo momento non mi trovo pari con la pianificazione, siccome non sono riuscito a finire la pagina Username |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione finirò la pagina Username e inizierò con la pagina Impostazioni |